POLYMARKET BTC TRADING SYSTEM Vollständiger Projektfahrplan für zwei Personen Vibe-Coding Ansatz · Oracle-Lag Strategie · 6–8 Wochen 🎯 KERN-EDGE Oracle Lag Arbitrage; ⏱ ZEITRAHMEN 6–8 Wochen; 📊 ZIEL WIN-RATE > 54% (Break-even: 53,4%). STRENG VERTRAULICH — NICHT WEITERGEBEN

01 PROJEKTÜBERSICHT

Was bauen wir?

Ein research-graduiertes, risikogesteuertes Handelssystem für Polymarkets BTC 5-Minuten Up/Down-Märkte. Kein Glücksspiel — ein strukturiertes probabilistisches System mit strenger Risikoverwaltung und menschlich überwachter Ausführung. Der Kern-Edge kommt aus der Oracle-Lag Arbitrage: Wir sehen Chainlink-Preisupdates bevor sie sich in den Polymarket-Preisen widerspiegeln.

Wie der Edge funktioniert:

| NORMALER TRADER | UNSER SYSTEM |
| --- | --- |
| Schaut auf: Polymarket-Preis Denkt: "Wird BTC steigen?" | Schaut auf: Chainlink Oracle vs. Binance Spot Weiss: "Das Oracle MUSS steigen — Spot ist bereits +0,4% drüber" |

02 TEAMROLLEN

| 🔵 PERSON A — Data Engineer | 🟢 PERSON B — Strategy Analyst |
| --- | --- |
| Verantwortlichkeiten: - WebSocket Verbindungen & API Clients aufbauen - Chainlink Oracle Integration (Polygon Mainnet) - Echtzeit Daten-Pipeline (alle Feeds) - Feature-Berechnungen (EWMA, CVD, OBI, Slope) - Paper Trading Engine & Fill-Simulation - Execution System mit Confirmation Gate | Verantwortlichkeiten: - Historische Daten analysieren & labeln - Modell trainieren & kalibrieren (scikit-learn) - Walk-Forward Backtesting schreiben - Risk Parameter festlegen & begründen - Alle Trade-Vorschläge reviewen & journalen - Wöchentliche Performance-Auswertung |

| 01 | ORACLE LAG MONITOR |
| --- | --- |

| ⏱ Zeitraum | Woche 1 – 2 |
| --- | --- |
| 🎯 Ziel | Chainlink Oracle vs. Binance Spot Preis in Echtzeit vergleichen und Lag-Ereignisse loggen |

AUFGABENVERTEILUNG

| 🔵 PERSON A — Data Engineer | 🟢 PERSON B — Strategy Analyst |
| --- | --- |
| → Polygon Mainnet RPC einrichten (QuickNode / Infura) | → Polymarket Account + API Zugang einrichten & testen |
| → latestRoundData() alle 5 Sekunden abfragen | → Letzte 30 Tage Chainlink Daten herunterladen |
| → Binance WebSocket (BTC/USDT Ticker) verbinden | → Analyse: Wie oft Lag > 0,35%? Wie lange dauert er? |
| → NTP-Zeitsynchronisation implementieren | → Polymarket 5-min Marktmechanik dokumentieren |
| → CSV Logger: roundId, oracle, spot, lag, timestamp | → Oracle Update-Verhalten in Spreadsheet festhalten |
| → Terminal-Alert wenn ¦oracle_lag¦ > 0,35% | → Edge-Hypothese schriftlich formulieren (1 Seite) |

| 📦 LIEFERERGEBNIS | Laufendes Script zeigt Oracle-Lag live an + 48h geloggter Daten als CSV |
| --- | --- |

| ✅ ERFOLGS-CHECK | Mindestens 2 Lag-Ereignisse > 0,3% gesehen, dokumentiert und verstanden |
| --- | --- |

| 02 | MULTI-EXCHANGE DATEN-PIPELINE |
| --- | --- |

| ⏱ Zeitraum | Woche 2 – 3 |
| --- | --- |
| 🎯 Ziel | Alle Datenquellen in einen einheitlichen, sekündlich aktualisierten State zusammenführen |

AUFGABENVERTEILUNG

| 🔵 PERSON A — Data Engineer | 🟢 PERSON B — Strategy Analyst |
| --- | --- |
| → WebSocket Manager für alle Feeds (auto-reconnect) | → Polymarket CLOB WebSocket API integrieren |
| → In-Memory State: Oracle, Spot, Orderbuch, Funding | → Implied Probability aus CLOB Bid/Ask ableiten |
| → CVD (Cumulative Volume Delta) in Echtzeit berechnen | → Funding Rate von Binance Futures holen (REST poll 30s) |
| → Orderbook Imbalance (OBI) über 5 Levels berechnen | → Datenqualitäts-Check: fehlende Werte, Zeitlücken |
| → Rate Limiting + automatische Reconnect-Logik | → Live-Dashboard Design (was wollen wir sehen?) |
| → Unit Tests für alle Berechnungen schreiben | → API-Kosten und Rate Limits dokumentieren |

| 📦 LIEFERERGEBNIS | Einheitlicher Daten-State der sich sekündlich aktualisiert — alle Feeds synchron |
| --- | --- |

| ✅ ERFOLGS-CHECK | Alle Feeds laufen 24 Stunden ohne Ausfall — schriftlich dokumentiert |
| --- | --- |

| 03 | FEATURE ENGINEERING & MODELL |
| --- | --- |

| ⏱ Zeitraum | Woche 3 – 4 |
| --- | --- |
| 🎯 Ziel | Alle 12 Features berechnen, logistisches Modell trainieren, erstes P(Up) live ausgeben |

AUFGABENVERTEILUNG

| 🔵 PERSON A — Data Engineer | 🟢 PERSON B — Strategy Analyst |
| --- | --- |
| → Feature-Extraktor Klasse (alle 12 Features) | → Historische Daten labeln: Up=1, Down=0 pro Runde |
| → EWMA Volatilität dual-timescale (lambda=0,94 / 0,97) | → Logistische Regression trainieren (L2 lambda=0,1) |
| → Momentum: r_30s und r_60s als Log-Returns | → Feature-Korrelations-Heatmap erstellen |
| → Rolling OLS Slope (letzte K Oracle-Preise vs Zeit) | → Walk-Forward Backtest: 8 Wochen Train, 1 Woche Test |
| → Zeit-Features tau und tau-squared implementieren | → Brier Score berechnen und wöchentlich dokumentieren |
| → Feature Normalisierung (z-score Standardisierung) | → Isotonische Kalibrierung auf Holdout-Set anwenden |

| 📦 LIEFERERGEBNIS | Kalibriertes Modell gibt P(Up) in Echtzeit aus — mit Brier Score Tracking |
| --- | --- |

| ✅ ERFOLGS-CHECK | Brier Score < 0,24 auf Out-of-Sample Daten (mindestens 300 Beobachtungen) |
| --- | --- |

| 04 | EV ENGINE & RISIKOSYSTEM |
| --- | --- |

| ⏱ Zeitraum | Woche 4 – 5 |
| --- | --- |
| 🎯 Ziel | Expected Value berechnen und alle Risikogrenzen vollautomatisch durchsetzen |

AUFGABENVERTEILUNG

| 🔵 PERSON A — Data Engineer | 🟢 PERSON B — Strategy Analyst |
| --- | --- |
| → EV Engine: ER = P x (1/ask) x (1-fee) - 1 - slippage | → Break-Even Probability präzise berechnen: 53,4% |
| → Bankroll Manager (Kelly-Sizing, halb-Kelly, 2%-Cap) | → Slippage schätzen aus historischen CLOB Spread-Daten |
| → Cooldown-Logik: 3 Verluste in Folge = 30 Min Pause | → Polymarket Gebührenstruktur vollständig verifizieren |
| → Max Daily Loss Stop: 8% Bankroll = Automatischer Halt | → Risk Parameter Tabelle: Defaults + Begründungen |
| → Konfigurationsdatei: alle Parameter extern steuerbar | → Risk Dashboard entwerfen (tägliche Übersicht) |
| → Logging: jede EV-Berechnung mit Timestamp und Grund | → Stress-Test: was passiert bei 5 Verlusten in Folge? |

| 📦 LIEFERERGEBNIS | Vollständiges Risk-Modul mit konfigurierbaren Parametern — production-ready |
| --- | --- |

| ✅ ERFOLGS-CHECK | System lehnt Trades unter EV-Schwelle (+3%) automatisch ab — verifiziert |
| --- | --- |

| 05 | PAPER TRADING ENGINE |
| --- | --- |

| ⏱ Zeitraum | Woche 5 – 6 |
| --- | --- |
| 🎯 Ziel | Vollsimulation ohne echtes Kapital — mindestens 200 Trades sammeln und analysieren |

AUFGABENVERTEILUNG

| 🔵 PERSON A — Data Engineer | 🟢 PERSON B — Strategy Analyst |
| --- | --- |
| → Paper Fill Engine: Latenz 300ms + Slippage-Modell | → Jeden Trade-Vorschlag manuell reviewen & dokumentieren |
| → PnL Tracker: realisiert, unrealisiert, Gebühren, ROI | → Tägliche PnL-Tabelle pflegen (Excel oder Notion) |
| → Trade Logger: Signal, alle Features, P(Up), EV, Outcome | → Wöchentlicher Calibration Check (Brier Score) |
| → Telegram- oder Discord-Alert bei jedem Trade-Vorschlag | → Alle Fehler und Edge Cases in Bug-Log eintragen |
| → Tages-Reset automatisch um 00:00 UTC | → 200-Trade Statistik: Win Rate, Avg EV, Sharpe Ratio |
| → CSV Export: tägliche + gesamte PnL-Zusammenfassung | → Kill-Switch Bedingung vor Phase 6 final definieren |

| 📦 LIEFERERGEBNIS | 200+ Paper Trades mit vollständigem PnL Log, Statistiken und Calibration Report |
| --- | --- |

| ✅ ERFOLGS-CHECK | Win Rate > 54% auf 200 Trades UND Brier Score stabil < 0,24 (letzte 100 Trades) |
| --- | --- |

| 06 | LIVE TRADING — HUMAN IN THE LOOP |
| --- | --- |

| ⏱ Zeitraum | Woche 7 – 8+ |
| --- | --- |
| 🎯 Ziel | Echtes Kapital mit maximalem Schutz: kein automatischer Trade ohne manuelle Bestätigung |

AUFGABENVERTEILUNG

| 🔵 PERSON A — Data Engineer | 🟢 PERSON B — Strategy Analyst |
| --- | --- |
| → Polymarket CLOB Execution API integrieren | → JEDEN Trade manuell bestätigen — niemals überspringen |
| → Confirmation Gate: System wartet auf manuellen OK | → Tägliche PnL-Review morgens und abends |
| → Post-Trade Impact Monitoring (Market Impact messen) | → Wöchentliche Modell-Validierung (Brier + Win Rate) |
| → Oracle Staleness Alert bei > 90 Sekunden Stille | → Kill-Switch Bedingung täglich aktiv prüfen |
| → System Health Check alle 60 Sekunden automatisch | → Trade Journal: was hat funktioniert, was nicht? |
| → Auto-Pause bei jedem technischen Fehler / API-Ausfall | → Start mit 25% des geplanten Kapitals — skalieren später |

| 📦 LIEFERERGEBNIS | Live System vollständig operativ mit Human-in-the-Loop Bestätigungs-Gate |
| --- | --- |

| ✅ ERFOLGS-CHECK | 60 Live Trades ohne technischen Ausfall + positive Sharpe Ratio dokumentiert |
| --- | --- |

07 VIBE CODING PROMPTS

Diese Prompts direkt in Claude oder ChatGPT eingeben — copy, paste, build:

Phase 1 — Oracle Lag Monitor

Schreibe ein Python Script das: 1. Chainlink BTC/USD latestRoundData() auf Polygon Mainnet alle 5 Sekunden abruft (Contract Adresse: 0xF9680D99D6C9589e2a93a78A04A279e509205945) 2. Gleichzeitig den Binance WebSocket btcusdt@ticker abonniert 3. oracle_lag_pct = (binance_price - oracle_price) / oracle_price * 100 berechnet 4. Jeden Tick in eine CSV loggt mit Spalten: timestamp, roundId, oracle_price, spot_price, lag_pct 5. Einen farbigen Alert in der Konsole ausgibt wenn ¦lag_pct¦ > 0.35 Requirements: web3.py, websockets, asyncio Niemals crashen: alle Exceptions loggen und reconnecten.

Phase 2 — Orderbook Imbalance (OBI)

Schreibe eine Python Funktion calculate_obi(orderbook) die: - Ein Orderbuch-Dict nimmt: {'bids': [[price, qty], ...], 'asks': [[price, qty], ...]} - Die gewichtete Imbalance ueber die obersten 5 Levels berechnet: weight_i = 1 / i (i = 1 bis 5) bid_weighted = sum(qty_i * weight_i fuer i in 1..5 der bids) ask_weighted = sum(qty_i * weight_i fuer i in 1..5 der asks) OBI = (bid_weighted - ask_weighted) / (bid_weighted + ask_weighted) - OBI liegt zwischen -1 (voller Verkaufsdruck) und +1 (voller Kaufdruck) - Gibt None zurueck wenn weniger als 5 Levels verfuegbar sind - Hat Unit Tests mit mindestens 3 Testfaellen

Phase 3 — Feature Extraktor Klasse

Schreibe eine Python Klasse FeatureExtractor mit Methode extract(state) die: Aus state = { 'oracle_prices': [float], 'spot_prices': [float], 'orderbook': dict, 'cvd_60s': float, 'seconds_remaining': float } folgende Features berechnet: - oracle_lag_pct: (spot[-1] - oracle[-1]) / oracle[-1] * 100 - momentum_30s: log(spot[-1] / spot[-30]) falls vorhanden - momentum_60s: log(spot[-1] / spot[-60]) falls vorhanden - slope: OLS Steigung der letzten 10 oracle_prices vs Zeit - sigma_short: EWMA Volatilitaet mit lambda=0.94 - sigma_long: EWMA Volatilitaet mit lambda=0.97 - sigma_ratio: sigma_short / sigma_long - obi: calculate_obi(state['orderbook']) - cvd_60s: direkt aus state - tau: seconds_remaining / 300 - tau_sq: tau ** 2 Gibt Dict {feature_name: float ¦ None} zurueck. Niemals 0 als Fallback verwenden — immer None fuer fehlende Werte.

Phase 4 — EV Engine + Risk Manager

Schreibe zwei Python Klassen: 1. EVEngine mit Methode calculate(p_win, ask_price, fee=0.02, slippage=0.005): expected_return = p_win * (1/ask_price) * (1-fee) - 1 - slippage breakeven_p = ask_price * (1+slippage) / (1-fee) kelly = (p_win * b - (1-p_win)) / b wobei b = (1/ask_price - 1) * (1-fee) - slippage Gibt Dict mit: expected_return, breakeven_p, kelly, is_above_threshold (ER > 0.03) 2. RiskManager mit Methode approve_trade(ev_result, stake, bankroll): Gibt False zurueck wenn: - ev_result['is_above_threshold'] ist False - stake > bankroll * 0.02 (max 2% pro Trade) - daily_loss > bankroll * 0.08 (max 8% Tagesverlust) - trades_today >= 10 (max 10 Trades pro Tag) - consecutive_losses >= 3 und cooldown noch aktiv Alle Grenzen als externe Config-Parameter ladbar (JSON-Datei).

Phase 5 — Paper Trading Engine

Schreibe eine Python Klasse PaperTrading mit Methoden: submit_order(direction, stake, ask_price, p_win, ev): - Simuliert 300ms Ausführungslatenz (asyncio.sleep) - Wendet Slippage an: fill_price = ask_price * 1.005 - Berechnet fees = stake * fill_price * 0.02 - Speichert Trade in trades_log.csv: id, timestamp, direction, stake, fill_price, fees, p_win, ev, status='OPEN' resolve_trade(trade_id, oracle_start, oracle_end): - Bestimmt Outcome: Up wenn oracle_end >= oracle_start, sonst Down - Berechnet pnl = stake * (1/fill_price - 1) * (1-fee) wenn Win, sonst -stake - Aktualisiert trades_log.csv und bankroll - Aktualisiert consecutive_losses Counter get_daily_summary(): - Gibt: total_trades, wins, win_rate, total_pnl, current_bankroll, brier_score

08 MEILENSTEIN-CHECKLISTE

Abhaken wenn erledigt. Erst zur nächsten Phase wenn alle Checks der aktuellen Phase bestanden sind.

| PHASE 1 — ORACLE LAG MONITOR |
| --- |
| 🔵 A | ☐ | Oracle Lag Monitor läuft stabil 48 Stunden ohne Absturz |
| 🔵 A | ☐ | CSV Log enthält mindestens 48h Daten (Oracle + Spot + Lag) |
| 🟢 A | ☐ | Mindestens 2 Lag-Ereignisse > 0,3% dokumentiert und verstanden |
| 🟢 A | ☐ | Polymarket API Verbindung erfolgreich getestet |
| 🟢 A | ☐ | Historische Oracle-Daten (30 Tage) heruntergeladen und analysiert |

| PHASE 2 — DATEN-PIPELINE |
| --- |
| 🔵 A | ☐ | Alle WebSocket Feeds laufen 24 Stunden ohne Ausfall |
| 🔵 A | ☐ | CVD und OBI werden korrekt berechnet (Unit Tests bestanden) |
| 🟢 A | ☐ | Polymarket CLOB Implied Probability korrekt abgeleitet |
| 🟢 A | ☐ | Datenqualitäts-Report erstellt (fehlende Werte, Lücken) |
| 🔵 A | ☐ | Live-Dashboard zeigt alle wichtigen Werte in Echtzeit |

| PHASE 3 — MODELL |
| --- |
| 🔵 A | ☐ | Alle 12 Features werden in Echtzeit korrekt berechnet |
| 🟢 A | ☐ | Walk-Forward Backtest implementiert und sauber getrennt (In/Out-Sample) |
| 🟢 A | ☐ | Brier Score < 0,24 auf Out-of-Sample Daten (mind. 300 Beobachtungen) |
| 🟢 A | ☐ | Isotonische Kalibrierung angewendet und Calibration Curve geplottet |
| 🔵 A | ☐ | Modell gibt P(Up) live aus — verifiziert mit manuellen Stichproben |

| PHASE 4 — RISIKOSYSTEM |
| --- |
| 🔵 A | ☐ | EV Engine berechnet korrekt (manuell verifiziert mit Taschenrechner) |
| 🔵 A | ☐ | Risk-Modul setzt alle Limits durch (getestet mit absichtlichen Verstössen) |
| 🟢 A | ☐ | Break-Even Probability dokumentiert: 53,4% (bei Ask=0,52, Fee=2%, Slip=0,5%) |
| 🔵 A | ☐ | Konfigurationsdatei (config.json) mit allen Parametern fertiggestellt |
| 🟢 A | ☐ | Kill-Switch Bedingung schriftlich definiert und unterschrieben |

| PHASE 5 — PAPER TRADING |
| --- |
| 🔵 A | ☐ | 200 Paper Trades durchgeführt |
| 🟢 A | ☐ | Win Rate > 54% auf 200 Trades — statistisch dokumentiert |
| 🟢 A | ☐ | Brier Score stabil < 0,24 über die letzten 100 Trades |
| 🔵 A | ☐ | Kein Trade ohne Alert-Benachrichtigung erfolgt |
| 🔵 A | ☐ | Tages-Reset funktioniert korrekt um 00:00 UTC |
| 🟢 A | ☐ | Kill-Switch Bedingung final festgelegt: ________________ % |

| PHASE 6 — LIVE TRADING START |
| --- |
| 🟢 A | ☐ | ALLE Phase 5 Checks bestanden |
| 🟢 A | ☐ | Startkapital: maximal 25% des geplanten Betrags |
| 🔵 A | ☐ | Confirmation Gate getestet: kein Trade ohne manuelles OK möglich |
| 🟢 A | ☐ | Erster Live Trade: manuell bestätigt und ausführlich dokumentiert |
| 🟢 A | ☐ | Tägliches Review-Ritual eingerichtet (Uhrzeit festgelegt) |

09 KRITISCHE REGELN — NIEMALS BRECHEN

✗ NIEMALS den Spot-Preis statt Oracle-Preis für Auflösungsberechnungen verwenden

✗ NIEMALS live gehen ohne 200+ erfolgreiche Paper Trades mit Win Rate > 54%

✗ NIEMALS mehr als 2% der Bankroll in einem einzigen Trade riskieren

✗ NIEMALS die Kill-Switch Bedingung ignorieren — auch nicht bei einer Gewinnsträhne

✗ NIEMALS einen Trade ohne manuelle Bestätigung ausführen (ab Phase 6)

✗ NIEMALS den Cooldown nach 3 Verlusten überspringen

✗ NIEMALS einem Modell vertrauen das Brier Score > 0,24 hat

✗ NIEMALS In-Sample Performance als echten Edge präsentieren